# Analista · execução

"Saber o que fazer agora, sem perguntar e registrar pro time saber o que rolou."

## Para que serve, do seu lugar

O tasks 360 te diz o que fazer hoje (Meu foco), recebe o que você produziu (status, tempo real, comentários), e mantém histórico do que aconteceu. Você não precisa lembrar do que combinou na daily — está no app.

A regra de ouro: se mexer, atualize. O status desatualizado prejudica todo mundo. 
Tudo que estiver em andamento com os Status relacionados abaixo precisam ter um comentário diariamente do desenvolvimento, mesmo que seja “não consegui começar ainda”, “sem alteração”
Status: Em desenvolvimento | Em revisão

## Conceitos que importam pra você

- Meu foco — primeira aba que você abre todo dia. Suas tasks priorizadas, com vencidas no topo.

- Backlog ou Kanban | Subetapa — onde você atualiza estado. As principais:

  - priorizado — próxima atividade no gatilho, selecionado pelo cliente ou gerência.
em definição — definindo estrutura com engenheiro.
escopo definido — gerência colocou pra você pegar.

  - em desenvolvimento — você puxou e está executando.

  - homologação — passou a bola pro cliente. Pausa o cronômetro do nosso lado.

  - revisão — cliente homologou, mas precisamos revisar algum ponto que foi levantado na homologação
pronto para produção — aguardando a data para a subida.
implantação — implantação em andamento
bloqueado — não consegue prosseguir por algum motivo; preenche bloqueado_por.

  - concluído — finalizado, entregue.

- Prioridade —  P0 a P3: P0 = pra ontem; P1 = essa semana; P2 = essa quinzena; P3 = quando der.

- Esforço estimado — não é cobrança, é planejamento. Se gastou 8h numa task de 4h, registra real e segue.

- Tempo real (tempo real horas) — preenche ao fechar. Sem isso, não tem aprendizado.

- Comentário público (visível cliente) — checkbox no comentário. Se Marcado = cliente vê no Portal. Se Desmarcado = só time interno. Em dúvida, deixe interno.

- @mention — @nome em comentário avisa a pessoa. Use pra perguntar ou repassar.

- Reabrir uma task — não tem botão "reabrir": muda de done pra outra subetapa. Trigger incrementa reopen_count. Se reabrir 2+ vezes, gerência vai ver no banner.

## Guia de uso, dia típico

### Manhã (5min)

- Meu foco (g f). Ver atrasadas + de hoje.

- Escolher próxima → mover pra em desenvolvimento. Sem isso, gerência não sabe que você começou.

- Se vai esperar cliente → mover pra bloqueado antes de seguir pra outra.

### Durante (toda hora que mudar de assunto)

- Se trocou de task: Comente o que já foi realizado de forma simples e mova a anterior para o Status adequado caso seja necessário.

- Pergunta pendente? Comentário com @mention. 
Se descobriu algo novo durante o desenvolvimento (subtarefa, dependência) → criar task nova ou ligar dependência.

### Ao fechar uma task

- Preencher tempo_real_horas — quanto efetivamente consumiu.

- Se tem entrega visível pro cliente → criar comentário público com link/print.

- Mover pra status correspondente homologação | pronto para produção | concluído.

### Final do dia (2min)

- Olhar Meu foco | Kanban, verificar se há algo no Macro no Em andamento que ficou sem comentário ou alguma task com status desatualizado.

## Casos de uso práticos

Cliente respondeu — task, estava em bloqueada

- Mover pra em desenvolvimento (ou escopo definido se vai pegar amanhã).

- Comentário com resumo do que cliente respondeu (público assim ele já vê no Portal; interno se for tradução pro time).

Dúvida no meio da execução

- Comentário na task com @mention da pessoa.

- Não mover pra bloqueado por dúvida pequena — só se realmente travou.

Estimativa furou (gastou muito mais que esperado)

- Registra tempo_real_horas honestamente. Heurística "estimativa furada" vai pingar; não é cobrança, é insumo pra time estimar melhor da próxima.

Chegou pedido novo direto pra você

- Criar task (n ou Cmd+K → "criar"). Título + cliente + descrição mínima.

- Deixa em backlog sem responsável/prazo — vai aparecer na Triagem pro gerente refinar e priorizar.

## Dicas de produtividade

- g f Meu foco — atalho mais usado. Memorize.

- n abre task nova de qualquer lugar.

- Cmd+K busca task pelo título. Mais rápido que rolar.

- Comentário curto e datado mentalmente — "20/05 enviado mockup v2" vale mais que "ok mandado".

- Notifications (sino) — checa de vez em quando. @mention pra você fica lá.

- Não use bloqueado como "preguiça". Bloqueado tem motivo factual; senão é só escopo definido.

## O que NÃO fazer

- Não fechar task sem tempo_real_horas. Mata o aprendizado coletivo.

- Não deixar tudo em em desenvolvimento. Use bloqueado / revisão quando for o caso.

- Não comentar em público sem checar — visivel_cliente vai pro Portal. Em dúvida, interno (e depois você pode trocar no header se mudar de ideia).

- Não usar comentário pra discussão longa de design. Discussão vai em call e registra um comentário resumido.

- Não trocar prazo sem comentário. Histórico mostra a mudança, mas o "por quê" some se você não escrever.

## Novidades recentes (v1.02)

- Chip 🤖 IA: algumas tasks chegam de uma automação externa (Cowork lendo notas de reunião) e aparecem com o chip 🤖 IA antes do título. Trate igual a qualquer task — só saiba que o título e a descrição vieram de uma IA e podem precisar de ajuste fino ao triar.

- Notificações por tipo: o sino agora separa menção / atribuição / mudança de status com chips de filtro. Mais fácil achar o que é pra você.

- Meu foco com narrativa: a aba abre com um resumo heurístico do dia (o que está atrasado, o que é prioridade).

- ESC encadeado no modal: ESC fecha o elemento mais interno primeiro (picker @mention → linha de checklist vazia → reply → lightbox → modal).